Проект!

Д О Г О В О Р

№ …………/……………...2018 г.

Днес, ………………………..г. в гр. Русе, на основание чл. 194 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет:

1. Събаряне на обекти общинска собственост и обекти по Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе;

2. Събаряне на обекти по Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе;

3. Изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, съгласно чл. 14 от НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) при възникнала необходимост се сключи настоящият договор между:

1.ОБЩИНА РУСЕ, БУЛСТАТ 000530632, с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6,  представлявана от Кмета ПЛАМЕН СТОИЛОВ наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2 ……………………………..,  ЕИК ……………….. със седалище и адрес на управление: ……………………….., представлявано от …………………………………………………. наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

се сключи настоящият договор за следното:

Страните се споразумяха за следното:

I. Предмет на договора

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по този договор възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу заплащане:

Събаряне на обекти общинска собственост и обекти по Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе;

Събаряне на обекти по Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе;

Изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, съгласно чл. 14 от НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) при възникнала необходимост.

2. Обемът и срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи (СМР) за обектите по т. 1 от предмета на поръчката, ще бъдат определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникнала необходимост чрез възлагателно писмо, придружено с предварителна количествена сметка,  с указание за срока на изпълнение и РЗП на строежа.

3. Обемът за изпълнение на строително-ремонтните работи (СМР) за обектите по т. 2 от предмета на поръчката ще бъдат определени при възникнала необходимост от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез възлагателно писмо, придружено с  предварителна количествена сметка,  с указания за срока на изпълнение и при необходимост изискване за изготвяне на ПУСО и ПБЗ. Срокът за изпълнение на СМР ще бъде окончателно определен с протокол по приложение 2 от Наредба № 25 на ОбС-Русе.

4. Обемът за изпълнение на строително-ремонтните работи (СМР) за обектите по т. 3 от предмета на поръчката ще бъдат определени при възникнала необходимост от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез възлагателно писмо, придружено с  предварителна количествена сметка,  с указания за срока на изпълнение и при необходимост изискване за изготвяне на ПУСО и ПБЗ.

5. Изпълнението на договора се основава на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в техническата спецификация и действащите нормативни актове.

II. Срокове

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява поръчката в срок до 31.12.2019г., считано от сключването на договора.

2. Срокът за изпълнение на възложения обем работа за обектите посочени в т. 1 от предмета на поръчката ще се определя в работни дни с възлагателното писмо по същата точка за всеки отделен обект.

3. Срокът за изпълнение на възложения обем работа за обектите посочени в т. 2 от предмета на поръчката ще се определя в работни дни по описания в същата точка начин за всеки отделен обект.

4. Срокът за изпълнение на възложения обем работа за обектите посочени в т. 3 от предмета на поръчката се указва с писмо.

5.  Срокът за изпълнение и обхватът на поръчката, съгласно условията, определени от Възложителя, са задължителни за страните по договора.

III. Цена, ценообразуване и начин на плащане

1. Ценообразуването на договорените работи ще се извършва на база фиксираните в офертата цени и проценти, приложена към настоящия договор (Приложение №….), а именно:

1.1. средна часова ставка – …………. лева на час;

1.2. процент на допълнителни разходи върху труда – ………………;

1.3. процент на допълнителни разходи върху механизацията -……………..;

1.4. процент на доставно-складови -………….;

1.5. процент печалба – …………….;

1.6. изготвяне на план за управление на строителните отпадъци- ………………..;

1.7. изготвяне на план за безопасност и здраве – ………………..;

1.8. изготвяне на конструктивно становище – …………………..;

1.9. изготвяне на конструктивен проект за премахване/ проект за укрепване на сграда – …………………..;

1.10. месечен наем за съхранение на изнесено движимо имущество – …………………………;

2. Цената се определя въз основа на одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ остойностена по правилата на т. 1, от настоящия раздел, количествена сметка (КС). На заплащане подлежат само реално изпълнените видове работи, предварително зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Показателите на ценообразуването при формиране на единичните цени са непроменливи за всички обекти, съгласно офертата на изпълнителя.

3. Плащането на действително (реално) извършените видове работи по всяка одобрена и остойностена КС ще се извършва по банков път, след изпълнение на обекта, в срок от 30 календарни дни след представяне на следните документи:

- двустранно подписан протокол за реално изпълнените СМР;

- анализи за образуване на единичните цени;

- протокол обр. 15 или приложение 4 по Наредба № 25 (за обектите по т. 2 от предмета на поръчката);

- за обектите по т. 3 от предмета на поръчката – и констативен протокол за изпълнение на възложената дейност;

- данъчна фактура;

- протокол за добитите и предадени на ОП „Комунални дейности” годни за употреба строителни материали, подписан от Изпълнителя и представител на ОП „Комунални дейности” (за всички обектите без подлежащите на премахване по Наредба № 25);

- кантарни бележки от Регионално депо за отпадъци, удостоверяващи приемането на образуваните отпадъци.

4. Авансови плащания не се допускат. Стойността на договора не може да надвишава 200 000 лв. /двеста хиляди лева/ с  ДДС.

IV. Задължения и права на възложителя

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да извършва проверки за количествата и качеството на извършените работи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да привлича експерти, които да извършват същите проверки и да дават указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с качественото изпълнение на възложената работа.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати договорената цена при условията на настоящия договор.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава след предварително уведомяване да осигурява компетентен свой представител за подписване на съответните протоколи и Констативен акт обр. 15 или съответните приложения по Наредба № 25, когато се завършат договорените работи.

4 При установяване на неизвършени или недовършени работи, както и на работи с недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска тяхното извършване, довършване или отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като определя подходящ срок.

V. Задължения и права на изпълнителя

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложените му с договора работи качествено и в сроковете съобразно възлагателното писмо, а за обектите по т. 2 от предмета на поръчката – определени в приложение 2 от Наредба № 25 на ОбС – Русе, при спазване на необходимата технологична последователност и на изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни  и безопасни условия на труд при извършването на СМР и всички относими нормативни документи.

2. За обектите, посочени в т. 1, 2 и 3 от предмета на поръчката, преди започване на работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицето, изпълняващо инвеститорски контрол, съставят протокол обр. 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. За обектите посочени в т. 2 от предмета на поръчката, преди започване на работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съвместно със служителите от отдел Контрол по строителството в присъствието на представители на експлоатационни дружества и на МВР, съставят  и приложение 3, съгласно изискванията на чл. 9 от Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва работа след освобождаване на съответния строеж от обитателите, движими вещи и други посочени в чл. 10, ал. 1 от Наредба № 25 и след прекъсване на захранването на обекта с ток и вода.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до работните площадки/обектите по всяко време и да изпълнява негови нареждания по отношение технологичната последователност, качеството и мерките за безопасност и здраве.

7. При констатиране на  недостатъци и отклонения по време на изпълнението СМР се съставя протокол, подписан от възложителя или определеното от него лице, упражняващо контрол по изпълнение на договора, в който се посочват некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на отклоненията.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за безопасността на труда и пожарната безопасност на обекта до подписване на Констативен акт обр. 15, а също така за действията на персонала си и за всички други задължения като работодател.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за обектите посочени в т. 1 от предмета на поръчката, в срок от 5 дни от датата на получаване на възлагателно писмо и предварителна количествена сметка /КС/, да представи остойностена количествена сметка, ПУСО и ПБЗ за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.  За обектите посочени в т. 2 от предмета на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши в срок от 15 /петнадесет/ работни дни от съставяне на приложение 1 от Наредба № 25 предварително проучване на обекта чрез свои специалисти, съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба № 25. Резултатите от предварителното проучване се оформят в протокол (обр., приложение 2), който се изпраща на Кмета на Община Русе.

13. За обектите посочени в т. 3 от предмета на поръчката, при възникнала необходимост, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 дневен срок от получаване на  писмо от Възложителя с указания за срока на изпълнение да представи на възложителя остойностена количествената сметка и изготвените ПУСО или ПБЗ.

14. За обектите посочени в т. 1 от предмета н поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почиства и сортира по вид годните за използване строителни материали. Отделените строителни материали се описват и приемат от съвместна комисия, съставена от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Годните материали се предават с протокол за съхранение на ОП „Комунални дейности”, на място, посочено от неговия директор или упълномощено от директора лице, като разходите за транспорт на материалите и за товаро-разтоварни дейности са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След приключване на събарянето теренът да бъде подравнен и насипан пръст.

15. За обектите посочени в т. 2 от предмета на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при пристъпване на принудително освобождаване на строежа (обекта) от движимо имущество, визирано в чл. 10, ал. 1 от Наредба № 25, отговорно да съхранява изнесеното движимо имущество в негово помещение, като негови служители, в присъствието на представители на общината, съставят опис на вида, количеството и състоянието му при изнасяне.

16. За обектите посочени в т. 2 от предмета на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди започване на работата, когато се засяга уличното платно, да спазва изискванията за сигнализация по Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

18. Завършването на всеки обект се удостоверява с двустранно подписан протокол за реално изпълнените СМР по количества и цени, придружен с анализи за образуване на единичните цени за всички видове работи и акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или приложение 4 от Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе. Анализите на единичните цени следва да се извършват на база норма време и механизация, определени в Уедрени сметни норми /УСН/- Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения.

19. За всички обекти по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води и съхранява строителна документация съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

20.  За обектите посочени в т. 2 от предмета на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изготвената при необходимост строителна документация за премахване на съответния незаконен обект.

21. Всички образувани негодни отпадъци следва да се извозват на регионално депо и се доказват с кантарни бележки, като след приключване на дейностите теренът следва да бъде подравнен.

22. За всички обекти по настоящия договор, преди започване на работа, когато се засяга уличното платно е необходимо участъка да бъде сигнализиран съгласно изискванията на Наредба №2 за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

23. Изпълнителят е длъжен да спазва Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

24. Да осигури изпълнението на поръчката посредством предложените в офертата му експерти. Страните изрично се съгласяват, че в случай на обективна невъзможност на експерт да изпълнява задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят  е длъжен писмено да уведоми Възложителя, като удостовери по надлежен начин настъпването на обективна невъзможност, като съответно поиска замяна на експерт, с експерт, който притежава  същата професионална квалификация и чиито професионална квалификация и специфичен професионален опит съответстват на този на заменения експерт и на поставените изисквания в настоящата обществена поръчка, и да представи доказателства за това. Възложителят има право мотивирано да откаже замяната или да поиска  друг заменящ експерт.

25. Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа ако е приложимо;

26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор за обществената поръчка.

27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 календарни дни от влизане в сила на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му/им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да променя посочените в офертата му подизпълнители при условията на чл. 66 от  ЗОП. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

VI. Неустойки

1. При неспазване на сроковете по т. 2,  3 и 4 от раздел II и т.11, 12 и 13 от раздел V на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки в размер на 0.5 %  за всеки ден забава от дължимата стойност за съответния обект по раздел III, т.3.

2. При разваляне на договора от Възложителя поради причина, за която Изпълнителя носи отговорност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от общата максимална стойност на договора съгласно раздел III, т. 4 от договора.

3. Възложителят има право да прихване начислените неустойки от дължимо плащане по договора, за което следва да уведоми Изпълнителя.

4. Ако в резултат от неизпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде заведен иск срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от трета страна или бъдат наложени финансови санкции от държавни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички претърпени от него вреди, разноски и/или разходи.

VII. Прекратяване на договора

1. Договорът се прекратява:

1.1. с изтичане срока на договора;

1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

1.3. при невиновна невъзможност за изпълнение, поради наличието на непреодолима сила или на форсмажорни обстоятелства, т. е. при настъпването на събитие, представляващо непреодолима сила (природни бедствия, извънредно положение, стачки и др.);

1.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си по договора с нужното качество и при спазване на нормативните изисквания /констатирано повече от три пъти за срока на договора/, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора при условията на чл. 87 от ЗЗД. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойката по раздел VI, т. 2 от договора. За претърпените вреди в по- голям размер ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите

задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи  заплащане на извършената до момента работа.

VIII. Други условия

1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

2. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

3. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

4. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Неразделна част от договора са офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /ведно с приложенията към нея/ и техническата спецификация.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ/П/                                	………………………

Кмет на Община Русе 				Управител на ……………………………

САБИНА МИНКОВСКА/П/

Началник отдел ФС