**МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Показател – П**  **(наименование)** | **Максимално**  **възможен бр. точки** | **Относителна тежест** | | Техническо предложение – Тпр. | 100 | 60% | | Ценово предложение - Цп | 100 | 40% |  * 1. **Оценка по показателя Тпр. *– макс. 100 точки***   **Оценката по показателя се формира по формулата: Тпр.= П11+ П12**  **Относителната тежест на показателя (Тпр.) в комплексната оценка е 60%.**  **Техническа оферта – 100 т.**   | **Оценка** | **Критерии за определяне на експертната оценка** | | --- | --- | | **Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П11) – макс. 60 точки** | | | **Предложението в тази част трябва да съдържа като минимум информация за:**   * Организацията на работата, методите, начините и подходите за изпълнение на дейностите, съгласно КР №181-Н1/2010, Техническите спецификации и проекта на договор, със съответното обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им. * Технологичните процеси, в съответствие с изискванията на КР, Техническите спецификации и проекта на договор, както и методите, средствата и ресурса за изпълнението на всеки един от тях.   Отстраняват се от участие в процедурата участници, чиито оферти не съдържат информация за някой от задължителните минимално изискуеми елементи, съгласно настоящата документация.  Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. КР, Техническите спецификации и/или проекта на договор, и/или с изисквания на действащото европейско или национално законодателство. | | | **1 точка** | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, **но не е налице никое от следните обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на техническото предложение:**   * описаните използвани от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; * описано е разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; * описани са конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на площадката; * описани са конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. | | **10 точки** | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация.  В допълнение, към предложената методология са налице и са описани **не повече от едно от следните обстоятелства:**   * описаните използвани от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; * описано е разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; * описани са конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на площадката; * описани са конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. | | **20 точки** | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация.  В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани **не повече от две от следните обстоятелства:**   * описаните използвани от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; * описано е разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; * описани са конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на площадката; * описани са конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. | | **40 точки** | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация.  В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани **не повече от три от следните обстоятелства:**   * описаните използвани от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; * описано е разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; * описани са конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на площадката; * описани са конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. | | **60 точки** | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация.  В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани **кумулативно следните обстоятелства:**   * описаните използвани от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; * описано е разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; * описани са конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на площадката; * описани са конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегия за управление на рисковете (П12) – макс. 40 точки** | |
| Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа анализ и оценка на рисковете, идентифицирани от Възложителя, както и поне една мотивирана и обоснована мярка за недопускане, минимизиране и преодоляване на всеки от рисковете.  Участникът следва да разгледа, оцени и предложи конкретни мерки за недопускане, минимизиране и преодоляване най-малко на следните рискове:   * Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за изпълнение на поръчката съобразно графика за експлоатация на инфраструктурата, в това число: * Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси; * Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия; * Рискове свързани промяна в законодателството. * Рискове свързани с опазване на околната среда.   Участници, чиито оферти не съдържат описание по някой от посочените от възложителя рискове или не отговарят на минималните изисквания (вкл. на изискванията за оценяване с минимален брой точки) се отстраняват от участие в процедурата: | |
| **8 точки** | За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа:  - анализ и оценка на рисковете, идентифицирани от Възложителя;  - по една мотивирана и обоснована мярка за недопускане, минимизиране и преодоляване на всеки от рисковете. |
| **16 точки** | За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа:  - анализ и оценка на рисковете, идентифицирани от Възложителя;  - по две различни мотивирани мерки за недопускане, минимизиране и преодоляване на всеки от рисковете. |
| **24 точки** | За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа:  - анализ и оценка на рисковете, идентифицирани от Възложителя;  - по три или повече различни мотивирани и обосновани мерки за недопускане, минимизиране и преодоляване на всеки от рисковете. |
| **32 точки** | За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа:  - анализ и оценка на рисковете, идентифицирани от Възложителя;  - по три или повече различни мотивирани и обосновани мерки за недопускане, минимизиране и преодоляване на всеки от рисковете.  - поне една обоснована мярка за справяне с остатъчния риск след третирането на всеки от основните рискове. |
| **40 точки** | За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа:  - анализ и оценка на рисковете, идентифицирани от Възложителя;  - по три или повече различни мотивирани и обосновани мерки за недопускане, минимизиране и преодоляване на всеки от рисковете.  - повече от една обоснована мярка за справяне с остатъчния риск след третирането на всеки от основните рискове. |

* 1. **Оценка по показателя Цп *– макс. 100 точки***

**Относителната тежест на показателя (Цп) в комплексната оценка е 40%.**

1. Цена за обезвреждане на 1 тон отпадъци, които нямат опасни свойства (битови и производствени) в клетки за неопасни отпадъци – **75;**

**Цп1** = Ц п1 мин / Ц п1 оценяван х 75

1. Цена за обезвреждане на 1 тон опасни азбестосъдържащи отпадъци\*, в клетки за неопасни отпадъци – **3**; \*Съобразно условията на КР №181-Н1/2010

**Цп2** = Ц п2 мин / Ц п2 оценяван х 3

1. Цена за обезвреждане на 1 тон строителни отпадъци (в клетки за инертни отпадъци) – **10;**

**Цп3** = Ц п3 мин / Ц п3 оценяван х 10

1. Цена за обезвреждане на 1 тон опасни отпадъци (в клетки за опасни отпадъци) – **7;**

**Цп4** = Ц п4 мин / Ц п4 оценяван х 7

1. Цена за операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване) – **2;**

**Цп5 =** Ц п5 мин / Ц п5 оценяван х 2

1. Цена за операция по обезвреждане, обозначена с код D 15 (съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им) на херметически затворени и обезопасени за компонентите на околната среда стоманобетонови кубове с обезвредени в тях опасни отпадъци – **3**

**Цп6** = Ц п6 мин / Ц п6 оценяван х 3

Полученото число по всеки от подпоказателите се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Общата оценка по показателя по показателя Цп се изчислява като сбор от получените оценки по посочените по-горе подпоказатели, както следва:

**Цп = Цп1 + Цп2 + Цп3+ Цп4+ Цп5+ Цп6**

**Комплексната оценка на офертите (КО) се определя по формулата:**

**КО = Тпр. х 60% + Цп х 40 %**